DECRETO N°. 122. DE 30 DE ABRIL DE 2021.

Estabelece Plano de Ação para adequação às disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020 (Requisitos de padrão mínimo de qualidade do SIAFIC) e dá outras providências.

ANASTÁCIO GUEDES SARAIVA, Prefeito do Município de Manga/MG, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 18 do Decreto Federal nº 10.540/2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estipulado o Plano de Ação para adequação ao disposto no Decreto Federal n° 10.540/2020 no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do SIAFIC (Sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle), conforme documento anexo.

Art. 2º - A Comissão Especial referida no Plano de Ação constante no anexo único desse Decreto terá a atribuição de avaliar os softwares utilizados pela Administração Municipal e verificar a aderência aos requisitos mínimos de qualidade que o SIAFIC necessita apresentar, de acordo com o Decreto nº 10.540/2020, sendo composta por:

I – 01 servidor da Contabilidade Municipal;

II – 01 servidor da área de Tecnologia de Informação;

III – 01 servidor da Secretaria de Planejamento;

IV – 01 membro do Controle Interno Municipal;

V – 01 membro indicado por cada entidade que compõe o Orçamento Municipal.

§1º - Após nomeação, a comissão escolherá dentre seus membros o presidente e estabelecerá os procedimentos que regerão seus trabalhos.

§ 2º - Os servidores designados para compor essa comissão não poderão integrar a Comissão de Licitação, serem pregoeiros ou serem fiscais de possível contrato firmado pela Administração caso optem pela contratação de um novo SIAFIC.

Art. 3º - A elaboração do projeto básico/termo referência que servirá de base para elaboração do edital de contratação do SIAFIC deverá seguir as orientações da comissão especial, além dos requisitos mínimos definidos no Decreto Federal n° 10.540/2020.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Manga/MG, 30 de abril de 2021.

ANEXO ÚNICO AO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC

| AÇÃO | RESULTADO ESPERADO | RESPONSÁVEL | COMO SERÁ FEITO | INÍCIO | FIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Nomeação da Comissão Especial para adequação ao SIAFIC. | Nomear servidores capazes de avaliar o SIAFIC e apresentar os resultados esperados. | Prefeito Municipal e Controle Interno | Publicação de portaria com indicados de todas as entidades municipais para avaliação e implantação do SIAFIC. | 10/05/2021 | 30/05/2021 |
| 2 – Instalação e funcionamento da Comissão. | Dotar a comissão dos recursos necessários para atingir seus objetivos. | Secretaria de Administração e Controle Interno | Instituir local para reuniões e disponibilizar infraestrutura mínima para desenvolvimento dos trabalhos. | 30/05/2021 | 20/06/2021 |
| 3 – Elaborar diagnóstico da situação atual do Município. | Diagnóstico da situação do Município frente aos padrões mínimos de qualidade do SIAFIC. | Comissão de Avaliação | Avaliar a aderência aos padrões mínimos de qualidade do SIAFIC em funcionamento no Município, e verificar a dificuldade da implantação dos novos requisitos obrigatórios. | 20/06/2021 | 31/01/2022 |
| 4 – Reunião com a atual empresa de software. | Discutir a possibilidade de adequação aos padrões mínimos de qualidade do SIAFIC de acordo com o diagnóstico realizado. | Comissão de avaliação | Discutir todos os itens avaliados e previsão de atender na íntegra as exigências do SIAFIC, para avaliar a manutenção dos softwares atuais ou uma possível contratação. | 01/02/2022 | 30/04/2022 |
| 5 – Elaboração de rotinas para adequação do Município. | Elaborar rotinas de funcionamento necessárias para atendimento dos requisitos básicos do SIAFIC. | Comissão de avaliação | Avaliar junto ao controle interno as rotinas implantadas e verificar se elas possibilitam ao atendimento integral dos padrões mínimos do SIAFIC, fazendo as adequações necessárias. | 01/05/2022 | 31/05/2022 |
| 6 – Relatório final para apresentação. | Validar o SIAFIC municipal ou sugerir a substituição. Opinar sobre as mudanças de rotinas necessárias para atingir o objetivo. | Comissão de avaliação | Reunião com os membros da comissão para discussão e emissão de opinião sobre o grau de adesão do Município ao SIAFIC, e emissão de relatório circunstanciado das ações necessárias. | 01/06/2022 | 30/06/2022 |
| 7 – Elaborar edital para futuras contratações de software contábil, se necessário. | Prover a equipe de licitações do Município com os padrões mínimos de qualidade do SIAFIC para inclusão nos próximos processos licitatórios. | Comissão de avaliação | Serão apresentados todos os requisitos mínimos do SIAFIC, com avaliação de aderência dos atuais sistemas, e elaboração conjunta de regras para os próximos editais de licitação. | 01/07/2022 | 31/07/2022 |
| 8 – Avaliar o novo software contratado ou as mudanças realizadas no software atual. | Dotar o Município de software compatível com os requisitos mínimos do SIAFIC. | Comissão de avaliação | Avaliação de todos os requisitos do SIAFIC municipal aos padrões mínimos exigidos no Decreto 10.540/2020. | 01/08/2022 | 31/12/2022 |